**Form No.7/TS/Ver 1.0**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm : 2 | Tên dự án:phát triển phần mềm quản lý khách sạn Luxury Hotel | | | | |
| STT | Tên công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thành viên liên quan | Tình trạng |
| 1 | Phân tích yêu cầu, mô tả bài toán , xác định chung | 29/4 | 3/5 | Tùng , Vinh , Tuấn, Tuyên , Vũ | Đã xong |
| 2 | Phân tích yêu cầu xác định phạm vi bài toán | 4/5 | 4/5 | Tùng, Vinh , Tuấn , Tuyên , Vũ | Đã xong |
| 3 | Vẽ Usecase, Activity | 5/5 | 5/5 | Tùng, Tuyên | Đã xong |
| 4 | Sửa chữa các yêu cầu | 6/5 | 6/5 | Tùng , Tuyên Vinh , Tuấn , Vũ | Đã xong |
| 5 | Sequence, Deploy diagram | 7/5 | 7/5 | Vinh | Đã xong |
| 6 | Classdiagram, csdl,erd | 8/5 | 8/5 | Tùng, Tuấn | Đã xong |
| 7 | Thiết kế giao diện | 10/5 | 10/5 | Vinh, Tuấn , Tùng | Đã xong |
| 8 | Lập trình backend | 11/5 | 17/5 | Tùng, Tuấn , Vinh , Vũ , Tuyên | Đã xong |
| 9 | Lập trình frontend | 18/5 | 22/5 | Vinh , Vũ , Tuyên,Tuấn | Đã xong |
| 10 | Fix bug | 23/5 | 27/5 | Tuấn , Tùng | Đã xong |
| 11 | Kiểm thử , viết báo cáo | 28/5 | 31/5 | Tuyên , Vinh , Vũ, Tùng | Đã xong |