|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Ngày | Công việc | Người thực hiện | Tiến độ |
| 1 | 29/4 | Phân tích yêu cầu, mô tả bài toán , xác định chung | Tùng , Vinh , Tuấn, Tuyên , Vũ | Đã xong |
| 2 | 4/5 | Phân tích yêu cầu xác định phạm vi bài toán | Tùng, Vinh , Tuấn , Tuyên , Vũ | Đã xong |
| 3 | 5/5 | Vẽ Usecase, Activity | Tùng, Tuyên | Đã xong |
| 4 | 6/5 | Sửa chữa các yêu cầu | Tùng , Tuyên Vinh , Tuấn , Vũ | Đã xong |
| 5 | 7/5 | Sequence, Deploy diagram | Vinh | Đã xong |
| 6 | 8/5 | Classdiagram, csdl,erd | Tùng, Tuấn | Đã xong |
| 7 | 10/5 | Thiết kế giao diện | Vinh, Tuấn , Tùng | Đã xong |
| 8 | 11/5 | Lập trình backend | Tùng, Tuấn , Vinh , Vũ , Tuyên | Đã xong |
| 9 | 18/5 | Lập trình frontend | Vinh , Vũ , Tuyên,Tuấn | Đã xong |
| 10 | 23/5 | Fix bug | Tuấn , Tùng | Đã xong |
| 11 | 28/5 | Kiểm thử , viết báo cáo | Tuyên , Vinh , Vũ, Tùng | Đã xong |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Chức năng | Mức độ hoàn thành | Ghi chú |
|  | Đăng ký/Quản lý tài khoản người dùng |  |  |
|  | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Đăng nhập/Phân quyền (Admin, Lễ tân) | |  |  |
|  | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Tìm kiếm & Lọc phòng | |  |  |
|  | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Đặt/ Hủy phòng | |  |  |
|  | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Dashboard thống kê (Admin) | |  |  |